重要节日主要公共绿地及道路节点花境布置工程

议标文件

根据市有关领导要求，为提升城市形象，宣染春节节日气氛，打造良好环境。决定在龙游河公园、水绘园周边、内外成河绿地、宝塔河景观绿地、宾溪绿地、文化广场、廉政广场等城市公园绿地、小游园以及道路节点增加布置部分花镜，增强花卉的组合景观。

一、工程概况

1、工程名称：主要公共绿地及道路节点花境布置工程

2、工程规模：本次投资约11万元

3、工     期:   工期3天

4、本工程质量等级要求：合格工程、一次性通过工程竣工合格验收。

5、工程内容：

（1）工程量内的清杂、清运多余熟土、场地精细平整等费用未列入工程草花报价。

（2）工程量内的草花报价包含草花采购、运输、栽植、养护、补植、工程税金等。

（3）按业主要求栽植到位；栽植布置并及时报验计量。

6、该工程系为“元旦及春节普通草花布置”景观的提升。中标单位完成栽植后养护10天，经验收合格后交由各对应绿地的草花单位养护管理。

7、工程发包单位：如皋水绘园风景区投资发展有限公司

8、工程管理单位：如皋市园林管理处

9、草花质量、施工要求：栽植前必须先送达栽植样品，经管理单位认可再栽植。布置花境的花卉及搭配品种规格符合要求，生长健壮，花色鲜艳。配置时做到组合搭配协调，需得到管理单位的质量认可。

二、议标、开标、评标、定标时间

投标报价时间：2020年 1月10日15:00时现场报价

由参加议标授权委托人现场填报单价、总价，工程评标办法为最低价中标法。（工程报价表见后附页）

三、对施工单位要求：

1、施工单位必须有花境布置施工经验、并具备良好的类似工程业绩。

2、拟选派项目负责人：获得国家级园林绿化及相关专业助理及以上职称的技术人员，投名时携带有效证书原件及复印件、单位介绍信，法人不到场的应出具法人委托书。

3、施工单位要按照管理单位要求施工。施工中服从管理单位统一管理。

4、工程管理单位，工程发包单位和建设局有关监管部门对本工程各道工序进行管理监督，直至竣工验收。所有操作必须符合现行城市园林绿化施工有关规范标准；同时形成完整化、规范化工程计量监管、竣工验收资料4份，在工程核验前7日报送工程管理部门。

5、施工单位必须依法为施工现场从事管理和作业的员工办理团体人身意外伤害保险；同时必须加强工程施工安全管理（特别注重施工现场交通安全管理），对所发生的安全事故一律由施工单位自行负责。

6、施工单位必须文明施工，因施工造成的市政及公用设施的损坏概由施工单位负责。

四、付款方式

按照实际验收确认工程量计算的价款支付。施工结束养护满10天后凭验收合格证明结清全部工程款。

五、廉政责任：

甲乙双方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，工程建设的事前、事中、事后应遵守有关廉政规定，并签定廉政责任书。

六、安全施工：

安全文明施工：承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取有效安全措施消除事故隐患，按规范组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。承包人应同时办理施工人员团体意外伤害保险。

七、缺陷责任期及养护等级：

本合同工程养护期自栽植后养护10天，确保花境不得有损坏、枯萎等现象，10天后验收，经验收合格后交由各对应绿地的草花单位养护管理。

八、投标时间、地点及联系方式：

1、投标时间：2020年1月 10日 13 时 00  分；

2、报名地点：如皋市园林管理处（宁海路408号三楼）；

3、联系方式：（单位名称）如皋市城建投资有限公司，项目负责人：吴利华：15051238258   曹刘军：15962933599

单位地址：如皋市园林管理处（宁海路408号三楼）

如皋水绘园风景区投资发展有限公司

2020年1月6日

重要节日主要公共绿地及道路节点花境布置工程

| 序号 | 位置 | 单位 | 草花数量 （盆） | 单价 | 小计（元） | 参考品种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙游河公园 | m2 | 50 |  |  | 羽衣甘兰、三色瑾、大棵石竹、紫罗兰、杜鹃、火焰南天竹、茶梅等有机组合，组合方式现场与业主共同商量确定 |
| 2 | 育贤小游园绿地 | m2 | 20 |  |  |  |
| 3 | 文化广场 | m2 | 20 |  |  |  |
| 4 | 廉政广场 | m2 | 20 |  |  |  |
| 5 | 青云广场绿地 | m2 | 20 |  |  |  |
| 6 | 南门桥东侧绿地 | m2 | 20 |  |  |  |
| 7 | 健康桥西侧绿地 | m2 | 20 |  |  |  |
| 8 | 龙游河大桥周边绿地 | m2 | 30 |  |  |  |
| 9 | 中山路益寿路绿岛 | m2 | 25 |  |  |  |
| 10 | 惠政路海阳路绿岛 | m2 | 25 |  |  |  |
| 11 | 福寿路益寿路绿岛 | m2 | 20 |  |  |  |
| 12 | 福寿路海阳路绿岛 | m2 | 30 |  |  |  |
| 13 | 清杂、平整场地及 回填土 | 项 | 1 |  |  | 现有、垃圾外运、局部地形改造，回填熟土（20cm厚）、地形精细整理。一次性费用包干，不再另行 计量计费 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

投标单位名称：

投标单位代表（签字）：

2020年1月8日